Obraz zawierający Grafika, tekst, Czcionka, projekt graficzny

Opis wygenerowany automatycznie

***SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SWZ)***

*dla zamówienia o nazwie:*

**WYBÓR WYKONAWCY DLA REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.**

**ROZBUDOWA TERMINALA C PO STRONIE ZACHODNIEJ NA TERENIE MPL KATOWICE   
W PYRZOWICACH**

Pyrzowice, dnia 29.07.2025 r.

ZATWIERDZILI:

PROKURENT WICEPREZES ZARZĄDU

Adam WAWRYNIUK Norbert HENZEL

**Zawartość specyfikacji:**

|  |  |
| --- | --- |
| Postanowienia SWZ | Rozdziały od I do XXXIV |
| Załącznik nr 1 | Formularz oferty |
| Załącznik nr 1a | Oświadczenie wykonawcy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie |
| Załącznik nr 1b | Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie |
| Załącznik nr 2 | Opis przedmiotu zamówienia |
| Załącznik nr 2.1. | Program Funkcjonalno – Użytkowy |
| Załącznik nr 2.2. | Koncepcja Architektoniczna |
| Załącznik nr 2.3. | Dokumentacja Projektowa PPS 1 dot. rozbudowy płyty postojowej PPS1 |
| Załącznik nr 2.4. | Instrukcja w sprawie określenia trybu wydawania przepustek w MPL Katowice, Instrukcji w sprawie określenia trybu wydawania kart identyfikacyjnych portu lotniczego oraz przepustek samochodowych w Międzynarodowym Porcie Lotniczym „Katowice” w Pyrzowicach Zarządzenie Prezesa Zarządu GTL S.A. nr **438/2025** **z dnia 11 marca 2025 r.** |
| Załącznik nr 2.5. | Zarządzenie Prezesa GTL S.A. nr **435/2024 z dnia 10.10.2024r**. w sprawie wdrożenia procedury ochrony MPL Katowice w Pyrzowicach w związku z planowanymi oraz realizowanymi inwestycjami |
| Załącznik nr 2.6 | Cennik |
| Załącznik nr 2.7 | Zarządzenie Prezesa GTL S.A. nr **88/2009 z dnia 01.10.2009r**. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Systemu Kontroli Dostępu w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach |
| Załącznik nr 2.8 | Zarządzenie Prezesa GTL S.A. nr **397/2022 z dnia 28.12.2022** w sprawie wprowadzenia wytycznych w zakresie „określenia parametrów ogrodzenia stanowiącego granicę strefy operacyjnej lotniska w zakres ograniczenia dostępu zwierząt do terenu lotniska |
| Załącznik nr 2.9 | Księga sprawdzonych praktyk i rozwiązań projektowych |
| Załącznik nr 3 | Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) |
| Załącznik nr 4 | Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej |
| Załącznik nr 5 | Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych   w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (ustawa PZP), tj. w JEDZ |
| Załącznik nr 5a) | Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie |
| Załącznik nr 5b) | Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie |
| Załącznik nr 6 | Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP – oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |
| Załącznik nr 7 | Wykaz wykonanych robót budowlanych i usług |
| Załącznik nr 8 | Wykaz osób |
| Załącznik nr 9 | Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy PZP |
| Załącznik nr 10 | Wzór umowy |
| Załącznik nr 11 | Wzór zgłoszenia na wizję lokalną |

**ROZDZIAŁ I. ZAMAWIAJĄCY (nazwa i adres oraz inne dane teleinformatyczne):**

**GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE S.A.**

Al. Korfantego 38, 40-161 Katowice

Adres do korespondencji:  ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice

tel. (48) 32 39 27 200    fax. (48) 32 39 27 376

Adres poczty elektronicznej: biuro-zarzad@gtl.com.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz na której udostępniane będą zmiany   
i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem [https://www.katowice-airport.com/pl/biznes/przetargi/228](https://www.katowice-airport.com/pl/biznes/przetargi/....) - zawierająca odesłanie do Platformy przetargowej pod adresem**:** <https://josephine.proebiz.com/pl/tender/67990/summary>

**ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Postępowanie prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024.1320 ze zm.), zwaną w dalszej części „ustawą PZP”. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzi **z zastosowaniem art. 139 ustawy PZP**. Zamawiający dokona w pierwszej kolejności badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu – **odwrócona kolejność oceny, zwana także procedurą odwróconą**.

Postępowanie prowadzone jest dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej progi unijne.

**ROZDZIAŁ III. OPIS** **PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest **Wybór Wykonawcy dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.:** **Rozbudowa Terminala C po stronie zachodniej na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach.**

Rozbudowa Terminalu C po stronie zachodniej realizowana jest w formule projektuj i buduj, dla rozbudowy płyty postojowej PPS1 Zamawiający posiada Dokumentację Projektową.

1. Na przedmiot zamówienia składa się w szczególności:
2. opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dot. rozbudowy Terminalu C po stronie zachodniej w zakresie wynikającym z OPZ, Koncepcji Architektonicznej, Programu Funkcjonalno – Użytkowego, zgodnie z obowiązującymi standardami i wytycznymi, w szczególności z normą PN-EN ISO 19650 wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych przepisami prawa sprawdzeń, uzgodnień i opinii, a także pozwoleń, decyzji i innych niezbędnych dokumentów do rozpoczęcia robót budowlanych,   
   w szczególności decyzji o pozwoleniu na budowę;
3. przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowanej wielobranżowej dokumentacji projektowej;
4. wykonanie robót budowlanych zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, OPZ oraz opracowaną wielobranżową dokumentacją projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dot. **rozbudowy Terminalu C po stronie zachodniej** oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z Dokumentacją Projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dot. **rozbudowy płyty postojowej PPS1**;
5. pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych;
6. opracowanie kompletnej Dokumentacji Powykonawczej, uwzględniającej ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji (zgodnie z zapisami zawartymi w umowie);
7. przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowanej dokumentacji powykonawczej.
8. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach do niniejszego SWZ tj.:

a) załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,

b) załączniku nr 2 – Koncepcja Architektoniczna,

c) załączniku nr 3 – Program Funkcjonalno – Użytkowy dot. rozbudowy Terminalu C po stronie zachodniej,

d) załącznik nr 4 - Dokumentacja Projektowa dot. rozbudowy płyty postojowej PPS1,

1. Wizja lokalna:

Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej obiektu. Termin wizji lokalnej wyznaczony został na dzień **07.08.2025 roku godz. 10:00.** Zainteresowani Wykonawcy winni stawić się przy punkcie informacji w Terminalu A, Międzynarodowy Port Lotniczy "Katowice" w Pyrzowicach, ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice po uprzednim, co najmniej 1 dniowym, pisemnym zgłoszeniu woli uczestnictwa, podając imię, nazwisko oraz nazwę firmy. Uczestnik wizji lokalnej winien mieć przy sobie dowód osobisty.

Jednocześnie informujemy, że wizja lokalna nie stanowi zebrania wykonawców, o którym mowa   
w art. 136 ustawy z 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024.1320 ze zm.)

Mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”. Zgłoszenia należy przesłać dla każdej zgłaszanej osoby oddzielnie (na odrębnym druku); zgłoszenia te winny zawierać podpisane oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, na adres e-mail: [biuro-zarzad@gtl.com.pl](mailto:biuro-zarzad@gtl.com.pl)

Wzór zgłoszenia na wizję lokalną stanowi **załącznik nr 11 do SWZ.**

1. Celem Zamawiającego jest otrzymanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej wykonanej właściwie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami projektowania  
   i wiedzą inżynierską oraz wykonanie robót budowalnych zgodnie z PFU, OPZ oraz opracowanymi dokumentacjami projektowymi opracowanymi przez Wykonawcę oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego.
2. Wykonawca jest zobowiązany stosować się w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia do zasad określonych wymienionymi dokumentami:
3. INOP EPKT Instrukcja Operacyjna Lotniska Katowice – Pyrzowice, w szczególności rozdz. 16 - Procedury kontroli pojazdów działających w polu ruchu naziemnego.
4. Instrukcja w sprawie określenia trybu wydawania przepustek w MPL Katowice, Instrukcji   
   w sprawie określenia trybu wydawania kart identyfikacyjnych portu lotniczego oraz przepustek samochodowych w Międzynarodowym Porcie Lotniczym „Katowice”   
   w Pyrzowicach Zarządzenie Prezesa Zarządu GTL S.A. nr **438/2025 z dnia 11 marca 2025 r.** załącznik nr 2.4) do SWZ.
5. Zarządzenie Prezesa GTL S.A. nr **435/2024 z dnia 10.10.2024 r.** w sprawie wdrożenia procedury ochrony MPL Katowice w Pyrzowicach w związku z planowanymi oraz realizowanymi inwestycjami – załącznik nr 2.5) do SWZ.
6. Cennik - załącznik nr 2.6) do SWZ.
7. Zarządzenie Prezesa GTL S.A. nr **88/2009 z dnia 01.10.2009 r.** w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Systemu Kontroli Dostępu w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach - załącznik nr 2.7) do SWZ.
8. Zarządzenie Prezesa GTL S.A. nr **397/2022 z dnia 28.12.2022 r.** w sprawie wprowadzenia wytycznych w zakresie „określenia parametrów ogrodzenia stanowiącego granicę strefy operacyjnej lotniska w zakres ograniczenia dostępu zwierząt do terenu lotniska załącznik nr 2.8) do SWZ.
9. Księga sprawdzonych praktyk i rozwiązań projektowych, która stanowi załącznik nr 2.9) do SWZ.
10. Ogólna instrukcja BHP.
11. Ogólne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej   
    w wypadkach.
12. Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach.
13. Dokumentacja projektowa dot. rozbudowy Terminalu C po stronie zachodniej musi być wykonana zgodnie z przepisami dot. opisu przedmiotu zamówienia zawartymi w ustawie PZP, w szczególności:

Projekty powinny zapewniać możliwość realizacji inwestycji z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. Zamawiający nie dopuszcza, aby w dokumentacji projektowej znajdowały się opisy wskazujące znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.   
W przypadku gdy nie można opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważny”. Jeżeli przedmiot zamówienia zostanie opisany w sposób o którym mowa w zdaniu powyżej, w opisie przedmiotu zamówienia muszą zostać wskazane kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

1. Przedmiot zamówienia posiada następujące Kody CPV, zdefiniowane według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod Główny** | **45213331-2** Roboty budowlane w zakresie budynków lotniskowych |
|  | **71320000-7** - [Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania](http://www.cpv.com.pl/kod,71320000-7%20.html) |
|  | **45235110-**7 Roboty w zakresie budowy płyt lotniskowych |

1. Zamawiający zgodnie z art. 95 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22  § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.). Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w zakres obowiązków:

1)  osób tworzących Personel Biurowy i Pomocniczy Wykonawcy tj. czynności biurowe, administracyjne i organizacyjne,

2) bezpośrednio związane z wykonywaniem robót czyli tzw. pracownicy wykonujący na budowie prace ogólnobudowlane w szczególności prace budowalne dotyczące nawierzchni drogowej, robót sanitarnych, robót teletechnicznych oraz robót elektrycznych,

3) związane z operowaniem maszynami i urządzeniami wykorzystywanymi do wykonywania robót,

4) związane z montażem konstrukcji stalowej lub żelbetonowej.

Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji zamówienia czynności bezpośrednio związane   
z wykonywaniem robót (wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie wynikające z przedmiaru robót były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, Podwykonawca).

Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, robotami, osób wykonujących usługi transportowe, dostawców materiałów, sprzętu, urządzeń, obsługi geodezyjnej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.

Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w § 10 wzoru umowy.

1. Mając na uwadze Rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 01.06.2023r. w sprawie obcych ingerencji we wszystkie procesy demokratyczne Unii Europejskiej w tym dezinformacji (2022/2075(IN1)) Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania produktów (w tym oprogramowania) zagrażających istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W przypadku zaoferowania produktów (w tym oprogramowania) zagrażających istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 16 ustawy PZP.

**ROZDZIAŁ IV.**  **INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

**ROZDZIAŁ V.**  **INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

**ROZDZIAŁ VI.**  **INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ POLEGAJĄCYCH NA POWTÓRZENIU TEGO SAMEGO RODZAJU USŁUG**

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe usługi oraz dodatkowe roboty budowalne, o których mowa w art. 388 ust.2 c) ustawy PZP.

**ROZDZIAŁ VII.**  **MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ**

Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

**ROZDZIAŁ VIII.**  **INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ**

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 227 - 238 ustawy PZP.

**ROZDZIAŁ IX. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 261 ustawy PZP).

**ROZDZIAŁ X. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

1. Termin realizacji zamówienia:

**1.1. dot. rozbudowy Terminala C po stronie zachodniej**

1. wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zgodnie z OPZ wraz z uzyskaniem  
   w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych przepisami prawa sprawdzeń, uzgodnień  
   i opinii, a także pozwoleń, decyzji i innych niezbędnych dokumentów do rozpoczęcia robót budowlanych, a w szczególności decyzji o pozwoleniu na budowę – **8 miesięcy** od dnia zawarcia Umowy,
2. realizacja robót budowlanych – w zakres których wchodzą: wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia oraz uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych w szczególności pozwolenia na użytkowanie, zakończonych podpisaniem protokołu końcowego wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej - **10 miesięcy** od uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
3. zakończenie realizacji zadania nastąpi po zakończeniu okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady dla robót budowlanych, których okres wynosi **60 miesięcy** (z wyjątkami określonymi w zapisach umowy) dla rozbudowy Terminala C, licząc od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.
4. nadzór autorski przez cały czas wykonywania robót, tj. od rozpoczęcia robót do momentu otrzymania pozwolenia na użytkowanie,

**1.2.** **dot. rozbudowy płyty postojowej PPS1**

1. rozpoczęcie wykonania robót budowalnych nastąpi równolegle do rozpoczęcia robót budowlanych rozbudowy Terminala C, o której mowa w pkt 1.1.b) powyżej,
2. termin zakończenia realizacji zamówienia w tym odbiór końcowy i przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie **– do 5 miesięcy,**
3. zakończenie realizacji zadania nastąpi po zakończeniu okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady dla robót budowlanych, których okres wynosi 60 miesięcy dla rozbudowy płyty postojowej PPS 1, licząc od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.
4. Terminy wykonania poszczególnych etapów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny dodatkowy odbiór częściowy, z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych etapów, określa harmonogram rzeczowo- terminowo- finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić pisemnie z Zamawiającym wraz z przekazaniem kompletnej Dokumentacji Projektowej. Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania ww. harmonogramu może wnieść do niego uwagi, które Wykonawca winien uwzględnić.
5. Wykonawca zobowiązuje się wraz z przekazaniem kompletnej Dokumentacji Projektowej przedstawienia Zamawiającemu szczegółowego zestawienia kosztów wykonania robót budowlanych; zestawienie to będzie odzwierciedleniem ceny ryczałtowej podanej w ofercie.

**ROZDZIAŁ XI. INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW**

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu,    
   że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu,    
   nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

**ROZDZIAŁ XII.** **PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 USTAWY PZP ORAZ O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 13 KWIETNIA 2022R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO ORAZO KTÓRYCH MOWA W ROZPORZĄDZENIU (UE) 833/2014**

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzynie podlegają wykluczeniu   
   z postępowania na podstawie art. 108  ust. 1 pkt 1 ppkt a) do g) oraz pkt 2) - 6) ustawy PZP.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadkach,    
o których mowa w art. 108  ust. 1 pkt 1 ppkt a) do g) oraz pkt 2) - 6) ustawy PZP - obligatoryjne przesłanki wykluczenia:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

1. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
2. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
3. o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 oraz z 2024 r. poz. 1166) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 930),
4. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
5. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
6. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),
7. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2)  jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki   
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną   
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,   
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.  o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy   
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.   
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału   
w postępowaniu  o udzielenie zamówienia.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzynie podlegają wykluczeniu   
   z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2025.514 t.j) oraz nie zachodzą przesłanki wykluczenia przewidziane w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

2.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę   
w przypadkach o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2025.514 t.j) zgodnie z którym wykluczeniu podlega:

1) wykonawca wymieniony w wykazach określonych w [rozporządzeniu](https://sip.lex.pl/#/document/67607987?cm=DOCUMENT) 765/2006 i [rozporządzeniu](https://sip.lex.pl/#/document/68410867?cm=DOCUMENT) 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawca, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu [ustawy](https://sip.lex.pl/#/document/18708093?cm=DOCUMENT) z dnia 1 marca 2018r.   
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723 i 1843) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w [rozporządzeniu](https://sip.lex.pl/#/document/67607987?cm=DOCUMENT) 765/2006 i [rozporządzeniu](https://sip.lex.pl/#/document/68410867?cm=DOCUMENT) 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji   
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawca, którego jednostką dominującą w rozumieniu [art. 3 ust. 1 pkt 37](https://sip.lex.pl/#/document/16796295?unitId=art(3)ust(1)pkt(37)&cm=DOCUMENT) ustawy z dnia   
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w [rozporządzeniu](https://sip.lex.pl/#/document/67607987?cm=DOCUMENT) 765/2006 i [rozporządzeniu](https://sip.lex.pl/#/document/68410867?cm=DOCUMENT) 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji   
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

2.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, zgodnie z którym Wykonawca nie jest:

1. obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną zamieszkałą w Rosji lub osobą prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;
2. osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
3. osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem:
   1. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub
   2. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,

oraz że żaden z jego dostawców i podmiotów, na których zdolności wykonawca polega,   
w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, nie należy do żadnej   
z powyższych kategorii podmiotów.

1. W postępowaniu może brać udział i umowę zawrzeć wyłącznie Wykonawca z siedzibą lub z miejscem zamieszkania w następujących państwach:
   1. państwo członkowskie Unii Europejskiej,
   2. państwo należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
   3. państwo-strona Porozumienia w sprawie zamówień rządowych zawartego w ramach Światowej Organizacji Handlu (GPA),
   4. państwo-strona umowy zawartej z Unią Europejską regulującej wzajemny dostęp do zamówień publicznych.
2. Jeżeli w postępowaniu biorą udział wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wówczas żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może mieć siedziby lub miejsca zamieszkania w państwach innych niż wymienione w pkt 3.
3. Wykonawca nie może powoływać się na zasoby podmiotów udostępniających zasoby, o których mowa w art. 118 ustawy PZP, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwach innych niż wymienione w pkt. 3.
4. Żaden z podwykonawców nie może mieć siedziby lub miejsca zamieszkania w państwach innych niż wymienione w pkt 3.
5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę (w tym wykonawców wspólnie udzielających się o udzielenie zamówienia) z siedzibą lub miejscem zamieszkania w państwach innych niż wymienione w pkt 3.

**ROZDZIAŁ XIII. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, SPOSÓB SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału    
   w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy PZP:
   1. **Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:**

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

* 1. **Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

* 1. **Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:**

Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 20 000 000 złotych (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100).

**Uwaga nr 1**

W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane w innych walutach niż złoty polski (PLN), Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z dnia wysłania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

* 1. **Zdolność techniczna lub zawodowa:**

Wykonawca zobowiązany jest wykazać:

*Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r.*   
*w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dopuszcza, aby:*

*Wykaz robót budowlanych dotyczył robót wykonanych, w okresie dłuższym niż pięć lat przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający wydłuża okres wykonania zamówienia do* ***dziesięciu lat*** *przed upływem terminu składania ofert.*

*Wykaz usług dotyczył usług wykonanych, w okresie dłuższym niż trzy lata przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający wydłuża okres wykonania zamówienia dla usług do* ***dziesięciu lat*** *przed upływem terminu składania ofert.*

1.4.1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich **10 lat** przed upływem terminu składania ofert,   
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

1. **co najmniej jedną robotą budowlaną** *w systemie „zaprojektuj i buduj” obejmującą  
   co najmniej* *jedno zadanie polegające na wybudowaniu w systemie* ***projektuj i wybuduj*** obiektu zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.   
   (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 ze zm.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno -użytkowym określonego w:

- kat. 13 Komunikacja – grupa funkcjonalna 5) lub 6),

- kat. 14 Przemysł i magazyny – grupa funkcjonalna 4) w zakresie hal produkcyjnych z zapleczem techniczno – magazynowym i socjalnym, 5) w zakresie hal produkcyjnych

o łącznej powierzchni użytkowej obiektu nie mniej niż 6800 m2.

**oraz**

1. co najmniej jedną **usługą** polegającą na wykonaniu kompletnej **dokumentacji projektowej** wraz   
   z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych przepisami prawa sprawdzeń, uzgodnień i opinii, a także pozwoleń, decyzji i innych niezbędnych dokumentów do rozpoczęcia robót budowlanych, a w szczególności decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu zgodnego   
   z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 ze zm.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno -użytkowym określonego w:

- kat. 13 Komunikacja – grupa funkcjonalna 5) lub 6),

- kat. 14 Przemysł i magazyny – grupa funkcjonalna 4) w zakresie hal produkcyjnych z zapleczem techniczno – magazynowym i socjalnym, 5) w zakresie hal produkcyjnych

o łącznej powierzchni użytkowej obiektu nie mniej niż 6800 m2.

**oraz**

c) co najmniej jedną **robotą budowlaną** polegającą na budowie obiektu zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 ze zm.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  
w programie funkcjonalno -użytkowym określonego w:

- kat. 13 Komunikacja – grupa funkcjonalna 5) lub 6),

- kat. 14 Przemysł i magazyny – grupa funkcjonalna 4) w zakresie hal produkcyjnych z zapleczem techniczno – magazynowym i socjalnym, 5) w zakresie hal produkcyjnych

o łącznej powierzchni użytkowej obiektu nie mniej niż 6800 m2.

**Uwaga nr 2**

Zamawiający dopuszcza łączne spełnienie warunków określonych w pkt b) i c) poprzez wykazanie jednej realizacji, która łącznie spełnia wymagania wynikające z obu tych punktów. Oznacza to, że zamiast wykazywania osobno usługi projektowej oraz robót budowlanych, Wykonawca może przedstawić jedną realizację w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, obejmującą zarówno wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i pozwoleń, jak   
i wykonanie robót budowlanych zgodnych z wymogami Zamawiającego.

**Uwaga nr 3**

*Pod pojęciem* ***„budowy”*** *należy rozumieć wykonanie nowego obiektu w określonym miejscu   
lub rozbudowę.*

**Uwaga nr 4**

Pod pojęciem Dokumentacji Projektowej Zamawiający rozumie dokumentację, która zawiera co najmniej:

1. projekt budowlany sporządzony zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 ze zm.) składający się z:
   1. projektu zagospodarowania terenu
   2. projekt architektoniczno-budowlany
   3. projekt techniczny
2. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

lub równoważną dokumentację projektową w rozumieniu obowiązujących przepisów w kraju danej inwestycji.

Zamawiający uważa wskazany powyżej zakres za minimalny, za spełniający warunek udziału   
w postępowaniu zostanie uznane wykonanie dokumentacji projektowej w szerszym zakresie.

W przypadku, w którym przepisy nie wymagały wykonania projektu technicznego będącego obecnie częścią projektu budowlanego (nowelizacja ustawy Prawo budowalne z 2020r.) należy wykazać się projektem wykonawczym.

**1.4.2.** dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to jest:

|  |
| --- |
| 1. ***A. Projektant w specjalności architektonicznej bez ograniczeń*** |

***DOŚWIADCZENIE***

1. Posiada co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe w zakresie posiadanych uprawnień **do projektowania** ***bez ograniczeń* *w specjalności architektonicznej;***
2. Wykonał projekt, brał udział w sporządzeniu projektu na zasadzie współautorstwa lub   
   w formie podwykonawstwa, bądź wykonał czynności polegające na sprawdzeniu (zgodnie  
    z art. 20 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane) - co najmniej **dwóch** projektów budowlanych lub dokumentacji projektowej zakończonej wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii   
   z dnia 20 grudnia 2021r (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 ze zm.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzana kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym określonego w:

* Kat. 13 Komunikacja – grupa funkcjonalna 5) lub 6)

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

1. posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie:

* wcześniej obowiązujących przepisów - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzględnieniem art. 104 ustawy z dnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U 2025. 418 t.j.) i/lub
* ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2023 r. poz. 551 ze zm.) i/lub
* ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  
  w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334 ze zm.).

Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania równoważności posiadanych uprawnień przez odpowiednie organy do tego uprawnione.

* 1. jest wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
  2. posiada ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wynikać   
     w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez tę osobę.

|  |
| --- |
| 1. ***B. Projektant w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń*** |

***DOŚWIADCZENIE***

1. Posiada co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe w zakresie posiadanych uprawnień **do projektowania** ***bez ograniczeń* *w specjalności konstrukcyjno - budowlanej***;
2. Wykonał projekt, brał udział w sporządzeniu projektu na zasadzie współautorstwa lub   
   w formie podwykonawstwa, bądź wykonał czynności polegające na sprawdzeniu (zgodnie  
   z art. 20 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane) - co najmniej **dwóch** projektów budowlanych lub dokumentacji projektowej zakończonej wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii   
   z dnia 20 grudnia 2021r (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 ze zm.) w sprawie określenia metod   
   i podstaw sporządzana kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym określonego w:

- kat. 13 Komunikacja – grupa funkcjonalna 5) lub 6)

- kat. 14 Przemysł i magazyny – grupa funkcjonalna 4) w zakresie hal produkcyjnych z zapleczem techniczno magazynowym i socjalnym, grupa funkcjonalna 5) w zakresie hal produkcyjnych

o łącznej powierzchni użytkowej obiektu nie mniej niż 6800 m2.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

1. posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie:

* wcześniej obowiązujących przepisów - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzględnieniem art. 104 ustawy z dnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane  (Dz.U 2025. 418 t.j.) i/lub
* ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2023 r. poz. 551 ze zm.) i/lub
* ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  
  w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334 ze zm.).

Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania równoważności posiadanych uprawnień przez odpowiednie organy do tego uprawnione.

* 1. jest wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
  2. posiada ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wynikać   
     w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez tę osobę.

|  |
| --- |
| 1. ***C. Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych bez ograniczeń*** |

***DOŚWIADCZENIE***

1. Posiada co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe w zakresie posiadanych uprawnień **do projektowania *bez ograniczeń*** ***w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
    i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.***
2. Wykonał projekt, brał udział w sporządzeniu projektu na zasadzie współautorstwa lub   
   w formie podwykonawstwa, bądź wykonał czynności polegające na sprawdzeniu (zgodnie  
    z art. 20 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane) - co najmniej **jeden** projekt budowlany lub dokumentację projektową zakończone wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 ze zm.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzana kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym określonego w

- kat. 13 Komunikacja – grupa funkcjonalna 5) lub 6)

- kat. 14 Przemysł i magazyny – grupa funkcjonalna 4) w zakresie hal produkcyjnych z zapleczem techniczno magazynowym i socjalnym, grupa funkcjonalna 5) w zakresie hal produkcyjnych.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

1. posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie:

* wcześniej obowiązujących przepisów - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzględnieniem art. 104 ustawy z dnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U 2025. 418 t.j.) i/lub
* ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2023 r. poz. 551 ze zm.) i/lub
* ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  
  w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334 ze zm.).

Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania równoważności posiadanych uprawnień przez odpowiednie organy do tego uprawnione.

* 1. jest wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
  2. posiada ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wynikać   
     w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez tę osobę.

|  |
| --- |
| 1. ***D. Projektant w*** ***specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane obejmujące swym zakresem co najmniej sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe  i kanalizacyjne bez ograniczeń*** |

***DOŚWIADCZENIE***

1. Posiada co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe w zakresie posiadanych uprawnień **do projektowania *bez ograniczeń*** *w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
    i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;*
2. Wykonał projekt, brał udział w sporządzeniu projektu na zasadzie współautorstwa lub   
   w formie podwykonawstwa, bądź wykonał czynności polegające na sprawdzeniu (zgodnie  
    z art. 20 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane) - co najmniej **jeden** projekt budowlany lub dokumentację projektową zakończone wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 ze zm.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzana kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym określonego w

- kat. 13 Komunikacja – grupa funkcjonalna 5) lub 6)

- kat. 14 Przemysł i magazyny – grupa funkcjonalna 4) w zakresie hal produkcyjnych z zapleczem techniczno magazynowym i socjalnym, grupa funkcjonalna 5) w zakresie hal produkcyjnych

**KWALIFIKACJE ZAWODOWE**

1. posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w *zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  
   i kanalizacyjnych* lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie:

* wcześniej obowiązujących przepisów - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzględnieniem art. 104 ustawy z dnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U 2025. 418 t.j.) i/lub
* ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2023 r. poz. 551 ze zm.) i/lub
* ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych   
  w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334 ze zm.).

Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania równoważności posiadanych uprawnień przez odpowiednie organy do tego uprawnione.

* 1. jest wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
  2. posiada ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wynikać   
     w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez tę osobę.

|  |
| --- |
| 1. ***E. Projektant w specjalności drogowej bez ograniczeń*** |

***DOŚWIADCZENIE***

1. Posiada co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe w zakresie posiadanych uprawnień **do projektowania** ***bez ograniczeń* *w specjalności drogowej***;
2. Wykonał projekt, brał udział w sporządzeniu projektu na zasadzie współautorstwa lub   
   w formie podwykonawstwa, bądź wykonał czynności polegające na sprawdzeniu (zgodnie  
    z art. 20 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane) - co najmniej jednego projektu budowlanego lub dokumentacji projektowej zakończonej wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę drogi lub parkingu lub placu manewrowego lub placu składowego o powierzchni łącznej min. 6000 m2 o nawierzchni z kostki betonowej lub betonu asfaltowego lub betonu cementowego.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

1. posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie:

* wcześniej obowiązujących przepisów - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzględnieniem art. 104 ustawy z dnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane  (Dz.U 2025. 418 t.j.) i/lub
* ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2023 r. poz. 551 ze zm.) i/lub
* ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  
  w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334 ze zm.).

Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania równoważności posiadanych uprawnień przez odpowiednie organy do tego uprawnione.

* 1. jest wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
  2. posiada ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wynikać   
     w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez tę osobę.

|  |
| --- |
| 1. ***F. Projektant w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń*** |

***DOŚWIADCZENIE***

1. Posiada co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe w zakresie posiadanych uprawnień **do projektowania *bez ograniczeń* *w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;***
2. Wykonał projekt, brał udział w sporządzeniu projektu na zasadzie współautorstwa lub   
   w formie podwykonawstwa, bądź wykonał czynności polegające na sprawdzeniu (zgodnie  
    z art. 20 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane) - co najmniej **jeden** projekt budowlany lub dokumentację projektową zakończone wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 ze zm.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzana kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym określonego w:

- kat. 13 Komunikacja – grupa funkcjonalna 5) lub 6)

- kat. 14 Przemysł i magazyny – grupa funkcjonalna 4) w zakresie hal produkcyjnych  
 z zapleczem techniczno magazynowym i socjalnym, grupa funkcjonalna 5) w zakresie hal produkcyjnych.

**KWALIFIKACJE ZAWODOWE**

1. posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w *zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych* lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie:

* wcześniej obowiązujących przepisów - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzględnieniem art. 104 ustawy z dnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U 2025. 418 t.j.) i/lub
* ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2023 r. poz. 551 ze zm.) i/lub
* ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych   
  w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334 ze zm.).

Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania równoważności posiadanych uprawnień przez odpowiednie organy do tego uprawnione.

* 1. jest wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
  2. posiada ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wynikać   
     w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez tę osobę.

|  |
| --- |
| 1. ***G. Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń*** |

***DOŚWIADCZENIE***

1. posiadający co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe w **kierowaniu pracami budowlanymi** (jako kierownik budowy lub kierownik robót) w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych bez ograniczeń **w specjalności konstrukcyjno budowlanej,**
2. kierował pracami budowlanymi jako kierownik robót lub kierownik budowy w zakresie posiadanych uprawnień budowalnych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej co najmniej przy **dwóch** robotach budowlanych polegających na budowie obiektu zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.   
   (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458 ze zm.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzana kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym określonego w:

- kat. 13 Komunikacja – grupa funkcjonalna 5 lub 6)

- kat. 14 Przemysł i magazyny – grupa funkcjonalna 4) w zakresie hal produkcyjnych z zapleczem techniczno magazynowym i socjalnym, grupa funkcjonalna 5) w zakresie hal produkcyjnych

o łącznej powierzchni użytkowej obiektu nie mniej niż 6800 m2 i wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 20 mln PLN netto.

*Pod pojęciem* ***„budowy”*** *należy rozumieć wykonanie nowego obiektu w określonym miejscu   
lub rozbudowę.*

**KWALIFIKACJE ZAWODOWE**

1. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń   
   w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie:

* wcześniej obowiązujących przepisów - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzględnieniem art. 104 ustawy z dnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane  (Dz.U 2025. 418 t.j.) i/lub
* ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2023 r. poz. 551 ze zm.) i/lub
* ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  
  w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334 ze zm.).

Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania równoważności posiadanych uprawnień przez

odpowiednie organy do tego uprawnione.

* 1. jest wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
  2. posiada ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wynikać   
     w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez tę osobę.

|  |
| --- |
| 1. ***H.*** ***Kierownik robót sanitarnych w specjalności*** ***instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń*** |

***DOŚWIADCZENIE***

1. posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w **kierowaniu pracami budowlanymi** (jako kierownik budowy lub kierownik robót) w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych bez ograniczeń **w specjalności *instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  
   i kanalizacyjnych*,**
2. Kierował pracami budowlanymi jako kierownik robót lub kierownik budowy w zakresie posiadanych uprawnień budowalnych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej ***w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  
    i kanalizacyjnych*** co najmniej przy **dwóch** robotach budowlanych polegających na budowie obiektu zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 ze zm.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzana kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym określonego w:

- kat. 13 Komunikacja – grupa funkcjonalna 5) lub 6)

- kat. 14 Przemysł i magazyny – grupa funkcjonalna 4) w zakresie hal produkcyjnych z zapleczem techniczno magazynowym i socjalnym, grupa funkcjonalna 5) w zakresie hal produkcyjnych,   
o łącznej powierzchni użytkowej obiektu nie mniej niż 6800 m2 i wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 20 mln PLN netto.

**KWALIFIKACJE ZAWODOWE**

1. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń   
   w specjalności *instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane obejmujące swym zakresem co najmniej sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne bez ograniczeń* lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie:

* wcześniej obowiązujących przepisów - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzględnieniem art. 104 ustawy z dnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane  (Dz.U 2025. 418 t.j.) i/lub
* ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2023 r. poz. 551 ze zm.) i/lub
* ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  
  w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334 ze zm.).

Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania równoważności posiadanych uprawnień przez

odpowiednie organy do tego uprawnione.

* 1. jest wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
  2. posiada ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wynikać   
     w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez tę osobę.

|  |
| --- |
| 1. ***I. Kierownik robót elektrycznych i energetycznych w specjalności instalacyjnej*** ***w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń*** |

***DOŚWIADCZENIE***

1. posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w **kierowaniu pracami budowlanymi** (jako kierownik budowy lub kierownik robót) w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych bez ograniczeń **w specjalności instalacyjnej *w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych*,**
2. Kierował pracami budowlanymi jako kierownik robót lub kierownik budowy w zakresie posiadanych uprawnień budowalnych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej ***w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych*** co najmniej przy **dwóch** robotach budowlanych polegających na budowie obiektu zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 ze zm.)   
   w sprawie określenia metod i podstaw sporządzana kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym określonego w:

- kat 13 Komunikacja – grupa funkcjonalna 5) lub 6)

- kat 14 Przemysł i magazyny – grupa funkcjonalna 4) w zakresie hal produkcyjnych z zapleczem techniczno magazynowym i socjalnym, grupa funkcjonalna 5) w zakresie hal produkcyjnych

o łącznej powierzchni użytkowej obiektu nie mniej niż 6800 m2 i wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 20 mln PLN netto.

**KWALIFIKACJE ZAWODOWE**

1. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń   
   w specjalności instalacyjnej *w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
    i elektroenergetycznych* lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie:

* wcześniej obowiązujących przepisów - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzględnieniem art. 104 ustawy z dnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane  (Dz.U 2025. 418 t.j.) i/lub
* ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2023 r. poz. 551 ze zm.) i/lub
* ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  
  w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334 ze zm.).

Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania równoważności posiadanych uprawnień przez

odpowiednie organy do tego uprawnione.

* 1. jest wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
  2. posiada ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wynikać   
     w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez tę osobę.

|  |
| --- |
| 1. ***J. Kierownik robót teletechnicznych w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń*** |

***DOŚWIADCZENIE***

1. posiadający co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe w **kierowaniu pracami budowlanymi** (jako kierownik budowy lub kierownik robót) w zakresie posiadanych uprawnień bez ograniczeń **w specjalności** **instalacyjnej *w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.***
2. Kierował pracami budowlanymi jako kierownik robót lub kierownik budowy w zakresie posiadanych uprawnień budowalnych *bez ograniczeń* *w specjalności telekomunikacyjnej* co najmniej przy **jednej** robocie budowlanej o *wartości nie mniejszej niż 20 mln PLN netto* polegającej na budowie obiektu budowlanego kubaturowego*.*

**KWALIFIKACJE ZAWODOWE**

1. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń   
   w specjalności instalacyjnej *w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych* lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie:

* wcześniej obowiązujących przepisów - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzględnieniem art. 104 ustawy z dnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U 2025. 418 t.j.) i/lub
* ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2023 r. poz. 551 ze zm.) i/lub
* ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  
  w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334 ze zm.).

Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania równoważności posiadanych uprawnień przez

odpowiednie organy do tego uprawnione.

* 1. jest wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
  2. posiada ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wynikać   
     w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez tę osobę.

|  |
| --- |
| 1. ***K. Kierownik robót w specjalności drogowej bez ograniczeń*** |

***DOŚWIADCZENIE***

1. posiadający co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe w **kierowaniu pracami budowlanymi** (jako kierownik budowy lub kierownik robót) w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych bez ograniczeń **w specjalności drogowej,**
2. Kierował pracami budowlanymi jako kierownik robót lub kierownik budowy w zakresie posiadanych uprawnień budowalnych *bez ograniczeń* *w specjalności drogowej* co najmniej **dwóch** robót budowlanych polegających na budowie:

* *parkingu samochodów osobowych lub ciężarowych* o powierzchni co najmniej 6 000 m2w technologii nawierzchni z kostki betonowej lub betonu cementowego lub asfaltowego

lub

* placu manewrowego o powierzchni co najmniej 6 000 m2 w technologii nawierzchni utwardzonej wykonanej z kostki betonowej lub betonu cementowego lub asfaltowego

lub

* placu składowego o powierzchni co najmniej 6 000 m2 w technologii nawierzchni utwardzonej wykonanej z kostki betonowej lub betonu cementowego lub asfaltowego

lub

* drogi o nawierzchni bitumicznej lub z betonu cementowego o powierzchni min 6 000 m2;

**KWALIFIKACJE ZAWODOWE**

1. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
    w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie:

* wcześniej obowiązujących przepisów - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzględnieniem art. 104 ustawy z dnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane  (Dz.U 2025. 418 t.j.) i/lub
* ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2023 r. poz. 551 ze zm.) i/lub
* ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  
  w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334 ze zm.).

Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania równoważności posiadanych uprawnień przez

odpowiednie organy do tego uprawnione.

* 1. jest wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
  2. posiada ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wynikać   
     w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez tę osobę.

|  |
| --- |
| 1. ***L.* Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Kontraktu)** |

**DOŚWIADCZENIE**

posiadający co najmniej:

* 5-letnie doświadczenie zawodowe obejmujące zarządzanie kontraktami na roboty budowlane jako Kierownik Kontraktu (lub równoważne stanowisko) lub Kierownik budowy

oraz

* 5-letnie doświadczenie w reprezentowaniu Wykonawcy względem Inwestora (Zamawiającego);

|  |
| --- |
| 1. **M. Ekspert ds. rozliczeń finansowych** |

**DOŚWIADCZENIE**

Posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe obejmujące rozliczanie robót budowlanych, rozliczania kontraktów budowlanych w tym co najmniej **jednej** roboty budowlanej o wartości co najmniej 20 mln PLN.

**Uwaga nr 5**

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Eksperta ds. rozliczeń z funkcją Kierownika Kontraktu.

**Uwaga nr 6**

Wymieniony powyżej skład osobowy Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego dla należytego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy.

W przypadku, gdy ww. osoba, biorąca udział w realizacji zamówienia, nie zna języka polskiego wymagane jest, aby Wykonawca zapewnił pełną usługę tłumaczenia na i z języka polskiego. Zamawiający wymaga, aby językiem obowiązującym podczas realizacji niniejszego zamówienia był język polski.

Wykonawca powinien zapewnić sobie niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, które mogą być niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty wynagrodzenia całego personelu Wykonawcy muszą być zawarte w cenie oferty.

1. **Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 1 powyżej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:**

2.1. W przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, warunek dot.:

a) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej,** Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli co najmniej jeden    
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedstawi dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 20 000 000 złotych, albo Wykonawcy wykażą, że łącznie spełniają ten warunek. Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy), co oznacza możliwość sumowania zasobów  w tym zakresie.

b) zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli co najmniej jeden   
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnia warunek samodzielnie albo Wykonawcy wykażą, że łącznie spełniają ten warunek.

**Uwaga nr 7**

Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy), co oznacza możliwość sumowania zasobów w tym zakresie. Analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, warunek o którym wyżej mowa, musi zostać spełniony łącznie – możliwość tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.

**Uwaga nr 8**

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług lub robót budowalnych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać usługę, robotę budowlaną (zakres), w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

* 1. **Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia** zobowiązani są **dołączyć do oferty** OŚWIADCZENIE zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 6 do SWZ**.

Wykonawcy zobowiązani są także **dołączyć do oferty** oświadczenie, którego wzór stanowi **załącznik   
nr 1a do SWZ**. Z uwagi, że oświadczenie dotyczy podstaw wykluczenia oraz informuje z jakimi podmiotami Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą współpracowali podczas realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza złożenie jednego oświadczenia.   
 Z zastrzeżeniem, że oświadczenie musi być podpisane przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. przez osoby umocowane do reprezentacji każdego   
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to nie może być podpisane przez pełnomocnika w imieniu całego konsorcjum/ wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

**ROZDZIAŁ XIV. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH**

1. Zamawiający zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy PZP najpierw dokona badania i oceny ofert,   
   a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału   
   w postępowaniu – w zakresie określonym w niniejszym postępowaniu.

2. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej **WEZWIE** Wykonawcę, **którego oferta została** **najwyżej oceniona**, z zastrzeżeniem art. 127 ustawy PZP, do złożenia w wyznaczonym terminie, **nie krótszym niż 10 dni**, poniżej wskazanych oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień ich złożenia):

2.1. **W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia**, o których mowa w Rozdziale XII SWZ:

1) **informacji z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym:

a)  w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit a) do g) i pkt 2 ustawy PZP,

b) w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się  o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej **nie wcześniej niż 6 miesięcy** przed jej złożeniem;

2) **oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,** o którym mowa    
w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

* + 1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
    2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
    3. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
    4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,

- wzór formularza oświadczenia stanowi **załącznik nr 5 do SWZ.**

3) **oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu** wykonawcy   
w zakresie **art. 5k** rozporządzenia (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz **art. 7 ust. 1** Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach  w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2025.514 t.j.) **–** wzórformularza oświadczenia stanowi **załącznik nr 5a do SWZ**;

**Uwaga nr 9**

W przypadku zmiany stanu faktycznego podanego w oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 1a do SWZ złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą, Wykonawca zamiast oświadczenia  
o aktualności informacji (…), którego wzór stanowi załącznik nr 5a do SWZ, winien złożyć załącznik   
nr 1a do SWZ zawierający aktualne informacje. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o aktualności informacji musi być podpisane zgodnie   
z pkt XIII ppkt 2.2.

4) oświadczenia wykonawcy w zakresie **art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  
i konsumentów (Dz.U.2024.1616 t.j.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 4 do SWZ**;

2.2. **W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu**, o których mowa   
w Rozdziale XIII SWZ:

- w celu wykazania spełniania warunku z pkt 1.3.:

     Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej    
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia nie mniejszą niż 20 000 000 PLN

- w celu wykazania spełniania warunku z pkt 1.4.1.:

**Wykaz robót budowlanych** **wykonanych** nie wcześniej niż w okresie ostatnich **dziesięciu lat**, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Wzór wykazu stanowi **załącznik nr 7 do SWZ.**

**Wykaz wykonanych usług**, w okresie ostatnich **dziesięciu lat**, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i  podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,  a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Wzór wykazu stanowi **załącznik nr 7 do SWZ.**

- w celu wykazania spełniania warunku z pkt 1.4.2.:

**Wykaz osób**, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,   
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowania robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia  
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją  o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi **załącznik nr 8 do SWZ.**

3. **Dokumenty podmiotowe Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.**

3.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r.    
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U z 2020 r. poz. 2415) - dalej zwane Rozporządzeniem ws. podmiotowych środków dowodowych, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia    
ws. podmiotowych środków dowodowych - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia    
ws. podmiotowych środków dowodowych;

3.2. Dokument, o którym mowa w pkt 3.1 ppkt 1) powinien być wystawiony nie wcześniej niż   
**6 miesięcy** przed jego złożeniem.

3.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 3.1. pkt 1), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Przepis ust. 2 stosuje się.

4. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa   
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, **składa się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym** w zakresie i w sposób określony   
w przepisach Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

**Uwaga nr 10**

Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje czy oświadczenia także na własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu druków załączonych do niniejszej SWZ.

**Uwaga nr 11**

Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 – 1 (zero – jedynkowym, tj. „spełnia – nie spełnia”), niespełnienie chociażby jednego z postawionych warunków udziału spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

**Uwaga nr 12**

Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w niniejszym Rozdziale, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w na zasadach określonych w ustawie PZP.

**ROZDZIAŁ XV.**  **INFORMACJA NA TEMAT WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ WYKONAWCÓW   
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

1. Zgodnie z art. 58 ustawy PZP Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zgodnie z art. 59 ustawy PZP przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z rozdziałem XXIII pkt 12.7. SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej,   
   o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej  do oferty umowy spółki cywilnej bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

**Uwaga nr 13**

**Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.**

1. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy PZP - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (dalej w skrócie: JEDZ) – rozdział XXIII pkt 12.1. - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu z Rozdziału XIII SWZ,  oraz brak podstaw wykluczenia – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ w Rozdziale XII podstawy wykluczenia.
3. Informacja dotycząca spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawarta jest w Rozdziale XIII pkt 2 SWZ.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w Rozdziale XIV pkt 2.1 pkt 1)-2) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1a oraz 5a do SWZ należy złożyć zgodnie  
   z Rozdziałem XIII pkt 2 ppkt 2.2. SWZ.
6. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w Rozdziale XIV pkt 2.1. ppkt) 4 może być złożone w imieniu całego konsorcjum, którego wzór stanowi załącznik   
   nr 4 do SWZ.
7. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawcy wspólnie ubiegający się   
   o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa  w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

**ROZDZIAŁ XVI.** **KORZYSTANIE PRZEZ WYKONAWCĘ Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU**

1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na **zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej** podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, **składa wraz z ofertą:**

* 1. **zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby** do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 9 do SWZ,**
  2. zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy PZP oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ustawy PZP - **Jednolity Europejski Dokument Zamówienia** (dalej w skrócie: JEDZ) – rozdział XXIII pkt 12.1.,
  3. **oświadczenie** podmiotu udostępniającego zasoby, którego wzór stanowi załącznik nr 1b do SWZ,

**Na wezwanie** Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale XIV SWZ, podmiot udostępniający zasoby zobowiązany będzie złożyć:

1. **podmiotowe środki dowodowe** wskazane w Rozdziale XIV pkt 2.1. ppkt 1), 2) i 4),
2. **oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu** podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. w szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2025.514 t.j.) którego wzór stanowi załącznik nr 5b do SWZ.
3. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w Rozdziale XIII pkt 1 ppkt 1.3. SWZ może polegać na sytuacji ekonomicznej innego podmiotu.
4. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w Rozdziale XIII pkt 1 ppkt 1.4 SWZ może polegać na zasobach innego podmiotu.
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę    
   z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. Zobowiązanie winno zawierać w szczególności informacje zgodne z art. 118 ust. 4 ustawy PZP, gwarantujące rzeczywisty dostęp Wykonawcy do tych zasobów.
6. Wykonawca musi wykazać, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów udostępniających potencjał (realność udostępnienia).

Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej (polisa OC zgodnie z Rozdziałem XIII pkt 1.3 SWZ) będzie polegał na zasobach na podstawie art. 118 ustawy PZP, zobowiązany jest zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy. Tylko wtedy będzie możliwe realne wykazanie, że podmiot udostępniający zasoby jest w stanie ponieść ciężar składki z tytułu opłacenia polisy OC na rzecz Wykonawcy. Nie jest wystarczające powoływanie się podmiotu udostępniającego zasoby tylko na taką możliwość, bez jednoczesnego zawarcia stosownej umowy w sprawie ubezpieczenia OC”.

1. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmiot/-y udostępniający/-e zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy PZP.
2. Zgodnie z art. 120 ustawy PZP podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
3. Zgodnie z art. 122 ustawy PZP, jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału    
   w postępowaniu.
4. Zgodnie z art. 123 ustawy PZP Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

**ROZDZIAŁ XVII.** **PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE**

1. Zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy PZP Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1 ppkt a) do g), pkt 2 i pkt 5 ustawy PZP, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

1. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 1 niniejszego Rozdziału SWZ, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 1 niniejszego Rozdziału SWZ, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę.

**ROZDZIAŁ XVIII.** **INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ**

1. **Informacje ogólne:**
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami   
   w szczególności **składanie ofert, dokumentów, oświadczeń** oraz **całość korespondencji** (za wyjątkiem zawarcia umowy) odbywa się elektronicznie przez **Platformę Josephine – dalej zwaną Platformą.**
3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestruje się nadając sobie login i hasło. Logując się akceptuje warunki korzystania z Platformy  oraz uznaje je za wiążące. Skrócona instrukcja dla Wykonawcy dostępna jest pod linkiem:

<https://store.proebiz.com/docs/josephine/pl/Instrukcja_wykonawcy.pdf>

1. Środkiem komunikacji elektronicznej będzie oprogramowanie spełniające wymagania opisane   
   w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie – dalej zwane „Rozporządzeniem” zaimplementowane w ramach Platformy. Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty lub oświadczenia pod adresem:

<https://josephine.proebiz.com/pl/tender/67990/summary>

**Zamawiający nie dopuszcza innej formy złożenia dokumentów lub oświadczeń niż poprzez wyżej wskazaną Platformę.**

1. Zamawiający wskazuje niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne dla Wykonawcy umożliwiające pracę na Platformie, tj. aktualnie wspierane:

- Mozilla Firefox 13.0 i wyższą ([https://firefox.com](https://firefox.com/" \t "_blank))

- Google Chrome (<http://google.com/chrome>)

- Microsoft Edge (<https://www.microsoft.com/edge>)

Konieczne jest włączenie obsługi javascript i plików cookie w przeglądarce. Instrukcję w jaki sposób włączyć obsługę plików cookie w przeglądarce internetowej można znaleźć pod adresem:

<https://proebiz.com/pl/support>

To oprogramowanie jest dostępne bezpłatnie.

Szczegółowe wymagania sprzętowo – aplikacyjne dla Wykonawcy umożliwiające pracę na Platformie dostępne są pod linkiem:

<https://store.proebiz.com/docs/josephine/pl/Wymagania_techniczne_sw_JOSEPHINE.pdf>

1. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o maksymalnej objętości danych wielkości do **300 MB (zalecany format: pdf.)** Maksymalna wielkość oznacza całkowitą objętość danych Wykonawcy w ramach prowadzonej operacji.
2. **Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, pełnomocnictwa proszę wysłać odpowiednio wcześniej przed upływem terminu składania w/w dokumentów. Czas transmisji *dokumentów* jest zależny od wielkości *dokumentów* oraz od szybkości przesyłania. Dokumenty są uważane za przyjęte dopiero w momencie wczytania się w systemie JOSEPHINE.**

Data i czas wysłania dokumentów jest tym samym czasem, który pokaże się po stronie Zamawiającego i Wykonawcy.   Data oraz dokładny czas (hh/mm/ss), znajduje się  w wyświetlanym wierszu w profilu Wykonawcy i zapisuje się automatycznie do archiwum zamówienia po stronie Zamawiającego.

1. Wykonawca musi posiadać ważny podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie spełniającym wymagania rozporządzenia (UE) nr 910/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy oraz odpowiednich przepisów państwowych. Podpisy elektroniczne oparte na kwalifikowanym certyfikacie są wystawiane przez kwalifikowanych dostawców usług   
   w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
2. Zamawiający informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi wystawianymi na terenie Unii Europejskiej. Do przesłania oświadczeń lub dokumentów niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: <http://www.nccert.pl/kontakt.htm>
3. Zamawiający dopuszcza formaty danych określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) w szczególności formaty: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt.
4. Komunikacja elektroniczna pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbywa się za pośrednictwem Platformy JOSEPHINE, za pomocą modułu komunikacyjnego. Moduł komunikacyjny znajduje się    
   w zarejestrowanym profilu Wykonawcy pod zakładką „Wiadomości”. Za pomocą tego modułu Wykonawca może wysyłać wiadomości tekstowe, jak również dokumenty w formie załączników.   
   Za datę wpływu oświadczeń, dokumentów, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę wczytania do Platformy.
5. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca,   
   tj. PROEBIZ s.r.o. ul. Masarykovo náměstí 52/33, 702-00 Ostrava, nr telefonu +48 222 139 900 (od poniedziałku do piątku, w dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:30), adres email: houston@proebiz.com
6. Zamawiający informuje, iż w przypadku przesyłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym oferty przetargowej), dopuszczone są formaty danych wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 2247) – z zastrzeżeniem, iż Zamawiający dopuszcza także przesyłanie dokumentów elektronicznych (w tym oferty przetargowej) skompresowanych formatem .rar., .zip .
7. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
8. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
10. Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452):

*„Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu lub konkursie służące do odbioru dokumentów elektronicznych zawierających oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, oraz informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone   
w § 11 ust. 1, umożliwiają identyfikację podmiotów przekazujących te dokumenty elektroniczne oraz ustalenie dokładnego czasu i daty ich odbioru.”*

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelka komunikacja pomiędzy Zamawiającym   
   a Wykonawcami, w szczególności składanie zapytań do SWZ, dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, przekazywanie informacji, a także udostępnienie ofert Wykonawców odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy**.**

**We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się ID postępowania.** W/w komunikacja odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy w zakładce „wiadomości”.

Za datę wpływu oświadczeń, dokumentów, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę wczytania do Platformy.

1. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod następującym adresem:

<https://www.katowice-airport.com/pl/biznes/przetargi/>228

**ROZDZIAŁ XIX.**  **OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

1. W oparciu o przepis art. 135 ustawy PZP Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego   
   z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej pod adresem:

<https://www.katowice-airport.com/pl/biznes/przetargi/>228

1. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.
2. Treść niniejszej SWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym adresem: <https://www.katowice-airport.com/pl/biznes/przetargi/>228
3. Wszelkie zmiany treści SWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści SWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem internetowym.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

**ROZDZIAŁ XX. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIUŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ    
W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W art. 65 ust. 1., art. 66 i art. 69**

Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

**ROZDZIAŁ XXI. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:

**Julia Tomaszewska – Dział Zamówień.**

**Agnieszka Wysocka – Dział Zamówień,**

**ROZDZIAŁ XXII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

 Termin związania ofertą upływa w dniu: **01.12.2025 r.**

**ROZDZIAŁ XXIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY**

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1do SWZ. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności   w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. **Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem Platformy przetargowej. Zamawiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie .pdf oraz podpisana wewnętrznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym - PAdES. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego - XADES należy pamiętać o obowiązku dołączenia do pliku stanowiącego ofertę także pliku podpisującego, który generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu. Zamawiający zaleca, aby podpis był oznaczony znacznikiem czasu.**
3. Oferta musi być sporządzona w formatach danych zgodnych z katalogiem formatów wskazanych  
   w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji  
   w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.   
   z 2017 r. poz. 2247), w szczególności **txt, .rtf, .pdf, .odt, .doc, .docx** **.xls, .xlsx,** i opatrzona **kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić zgodnie    
   z wymaganiami SWZ.

**Tajemnica przedsiębiorstwa**

1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 w związku z art. 74 ust. 2 ustawy PZP oferta Wykonawcy wraz z załącznikami jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa   
   w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233), jeśli Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. Podczas załączania przez Wykonawcę plików na Platformę, wymagane jest zapisanie dokumentów/ informacji/ oświadczeń stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w folderze pn**. „Dokumenty stanowiące TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”.**
3. W przypadku, gdy dany dokument tylko w części zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca powinien podzielić ten dokument na dwa pliki i każdy z nich zapisać w odpowiednim folderze.

W celu wykazania przesłanek objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa, przesłanki utajnienia należy załączyć do oferty w formie odrębnego pliku.

1. Brak umieszczenia dokumentów/ informacji/ oświadczeń etc., które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w folderze pn. „Dokumenty stanowiące TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA” oznaczać będzie, że wszelkie dokumenty, informacje, oświadczenia etc. składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
2. Zgodnie z przepisem art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub   
   w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Mając na uwadze powyższe, nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podane podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZP.

1. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy   
   o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem (uchwała SN z 20 października 2005r. sygn. III CZP 74/05).
2. Przed terminem składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. ZMIANA i WYCOFANIE oferty jest dokonywana poprzez zalogowanie się Wykonawcy na stronę

<https://josephine.proebiz.com/pl/>, wejście na dane postępowanie i w zakładce „Oferta/ wnioski” przyciśnięcie przycisku „Usuń”.

12. **Wraz z ofertą należy złożyć:**

12.1. Oświadczenie, o którym mowa w **art. 125 ust. 1 ustawy PZP**, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia i/lub spełniania warunków udziału w postępowaniu **aktualnego** **na dzień składania ofert** – w zakresie określonym w niniejszym postępowaniu;

Oświadczenie, należy złożyć na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej skrócie: JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego   
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3   
z 06.01.2016 r., str. 16). Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności,  w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Elektroniczna wersja dokumentu stanowiąca **załącznik nr 3 do SWZ** została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:

<https://www.katowice-airport.com/pl/biznes/przetargi/>228

zakładka przetargi, postępowanie nr **U/21/DIN/2025** pn.:**Wybór Wykonawcy dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,rozbudowa terminala c po stronie zachodniej na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach**

***INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA FORMULARZA JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA (JEDZ):***

1. *JEDZ należy złożyć w* ***postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.***
2. *W przypadku, gdy Wykonawcy składają ofertę wspólną, w rozumieniu art. 58 ustawy PZP, należy przedstawić* ***odrębny JEDZ zawierający informacje wymagane w częściach II–IV dla każdego   
   z biorących wspólnie udział Wykonawców.*** *Każdy z wyodrębnionych JEDZ-ów zaleca się złożyć   
   w odrębnych plikach.*
3. *W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby* ***co najmniej jednego innego podmiotu na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, musi złożyć swój własny JEDZ wraz z odrębnym JEDZ zawierającym stosowne informacje wskazane w części II, sekcji C JEDZ odnoszące się do każdego z podmiotów****, na którego zdolnościach Wykonawca polega, i w zakresie, w którym podmiot ten udostępnia swoje zdolności Wykonawcy.*
4. *W przypadku wskazania w ofercie oraz JEDZ podwykonawców, którzy swoimi zdolnościami****nie wspierają*** *Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków. Zamawiający* ***nie żąda*** *złożenia odrębnego JEDZ dla tych podwykonawców.*
5. *W części II JEDZ sekcja B (Informacje na temat przedstawicieli Wykonawcy): Zamawiający nie wymaga podania daty i miejsca urodzenia osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.*
6. *W zakresie sekcji C nie odnosi się do podstawy wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1 h). W przypadku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, Wykonawca nie podlega wykluczeniu   
   w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust.1 pkt 1 lit h.*
7. *W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia (Rozdział XII SWZ), w części III JEDZ należy wypełnić sekcję A, B, C oraz sekcję D (sekcja D odnosi się do podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g) i pkt 2 oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP).*
8. *W zakresie sekcji B „płatność podatków” nie odnosi się do podstaw wykluczenia z art. 109 ust.1 pkt 1.*
9. *W zakresie sekcji B „płatność składek na ubezpieczenie społeczne” nie odnosi się do podstaw wykluczenia z art. 109 ust.1 pkt 1.*
10. *W zakresie sekcji C „naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy” nie odnosi się do podstaw wykluczenia z art. 109 ust.1 pkt 2 i 3.*
11. *W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (warunki określone w Rozdziale XIII SWZ), w części IV JEDZ Wykonawca może wypełnić jedynie sekcję α (sekcja alfa): „ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji”*  *i nie musi wypełniać żadnej  
     z pozostałych sekcji w części IV – postanowienie stosuje się, jeżeli w niniejszym postępowaniu określono warunki udziału.*
12. *Część V JEDZ – należy wskazać „NIE”, gdyż dotyczy procedury ograniczonej, a Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.*
13. *Wersja elektroniczna JEDZ zamieszczona jest w folderze dotyczącym przedmiotowego postępowania. JEDZ należy zapisać, a następnie zaimportować na stronie internetowej:*

[*https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl*](https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl)

12.2. Oświadczenie wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy   
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, którego wzór stanowi **załącznik nr 1a do SWZ.**

12.3. **Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4** ustawy – „(…) z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy” (odnosi się do Wykonawców wspólnie ubiegających się   
o udzielenie zamówienia), wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 6 do SWZ – o ile dotyczy**.

12.4. Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy **PZP zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby** do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy), wzór zobowiązania stanowi **załącznik   
nr 9 do SWZ – o ile dotyczy**.

12.5. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, którego wzór stanowi **załącznik nr 1b do SWZ – o ile dotyczy.**

12.6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty.

12.7. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów wspólnie ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego **- o ile dotyczy**.

12.8. Dowód wniesienia wadium.

12.9. Aktualny dokument potwierdzający zasady reprezentacji wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/ podmiotu udostępniającego zasoby.

13. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy PZP oraz pełnomocnictwo,   
w tym oświadczenia których wzór stanowi załącznik nr 1a, 1b do SWZ przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób sporządzenia dokumentów i oświadczeń elektronicznych oraz ich forma musi być zgodna z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 r., poz. 2452)

14. Zamawiający zaleca, aby:

- Wykonawca wpisał w formularzu oferty spis wszystkich załączonych dokumentów do oferty,

- formularz oferty załączyć na Platformie w folderze o tej samej nazwie,

- tajemnicę przedsiębiorstwa załączyć na Platformie w folderze o tej samej nazwie.

**ROZDZIAŁ XXIV.  SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA, TERMIN OTWARCIA OFERT**

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem **platformy JOSEPHINE** dostępnej pod adresem internetowym <https://josephine.proebiz.com/pl/tender/67990/summary>logując się do niniejszego postępowania   
   **w nieprzekraczalnym terminie:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **do dnia** | **03.09.2025 r.** | **do godziny** | **10:00** |

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wczytania oferty na Platformę (czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie).

**ROZDZIAŁ XXV.  TERMIN OTWARCIA OFERT, CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OTWARCIEM OFERT**

1. Otwarcie ofert nastąpi w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. ul. Wolności 90, 42 – 625 Ożarowice w terminie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **dnia** | **03.09.2025 r.** | **godzina** | **10:30** |

Otwarcie ofert nastąpi na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.

1. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota brutto wraz z podatkiem VAT).
2. Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy PZP, Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
   1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,
   2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

**ROZDZIAŁ XXVI.  SPOSÓB OBLICZENIA CENY**

1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z **załącznikiem nr 1** **do SWZ**.
2. Wykonawca podaje cenę łączną (wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 k.c.) netto plus

podatek Vat, cenę brutto za całości przedmiotu zamówienia w tym wyszczególnia cenę netto, VAT, cenę brutto za:

1. **Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej** na podstawie koncepcji architektonicznej w zakresie wynikającym z Programu Funkcjonalno – Użytkowego (załącznik nr 2.2 do SWZ) i OPZ (załącznik nr 2 do SWZ), zgodnie z obowiązującymi standardami i wytycznymi, w szczególności z normą PN-EN ISO 19650 wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych przepisami prawa sprawdzeń, uzgodnień i opinii, a także pozwoleń, decyzji i innych niezbędnych dokumentów do rozpoczęcia robót budowlanych, a w szczególności decyzji o pozwoleniu na budowę;

**Uwaga nr 14**

Cena za opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej nie może przekroczyć **5%** całkowitej ceny brutto określonej za realizację przedmiotu zamówienia.

* 1. **Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowanej dokumentacji projektowej**;

**Uwaga nr 15**

Cena za przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej nie może przekroczyć **0,5%** całkowitej ceny brutto określonej za realizację przedmiotu zamówienia .

* 1. **Wykonanie robót budowlanych** zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, OPZ oraz dokumentacjami projektowymi wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla rozbudowy Terminalu C po stronie zachodniej oraz dokumentacją projektową dla rozbudowy płyty postojowej PPS 1;
  2. **Pełnienie nadzoru autorskiego** w trakcie realizacji robót budowlanych;

**Uwaga nr 16**

Cena za pełnienie nadzoru autorskiego nad całością robót budowlanych rozbudowy Terminalu C po stronie zachodniej nie może przekroczyć **0,5%** całkowitej ceny brutto określonej za realizację przedmiotu zamówienia.

* 1. **Opracowanie** **kompletnej Dokumentacji Powykonawczej** dla rozbudowy Terminalu C po stronie zachodniej oraz rozbudowy płyty postojowej PPS 1 uwzględniającej ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji (zgodnie z zapisami zawartymi w umowie);

**Uwaga nr 17**

Cena za opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej nie może przekroczyć **2%** całkowitej ceny brutto określonej za realizację przedmiotu zamówienia.

* 1. **Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowanej dokumentacji powykonawczych;**

**Uwaga nr 18**

Cena za przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej nie może przekroczyć **0,5%** całkowitej ceny brutto określonej za realizację przedmiotu zamówienia.

1. Cena stanowi 100% kryterium oceny ofert.
2. Podana cena ofertowa jest **ceną ryczałtową** i musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ (oraz jej załączników) oraz obejmować pełne wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z: OPZ, koncepcją architektoniczną, programem funkcjonalno - użytkowym, dokumentacją projektową, postanowieniami umowy. Cena ta będzie stała w okresie realizacji zamówienia.
3. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wymagania SWZ, jak i również wykonanie robót i usług nieujętych wprost w dokumentacji, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty robót przygotowawczych, koszty utrzymania porządku i bezpieczeństwa w trakcie realizacji robót, koszt zorganizowania i utrzymania terenu budowy, koszt utylizacji elementów z rozbiórek, utylizacji śmieci i ziemi z wykopów, koszty obsługi geologicznej i geodezyjnej, udziału w szkoleniach prowadzonych przez Zamawiającego a niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, wszelkie opłaty, narzuty, podatki, cła itp., wykonanie projektów technologicznych, warsztatowych, montażowych, wykonanie dokumentacji powykonawczej, wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, odbiorów, szkoleń pracowników Zamawiającego i użytkowników itp., wymagań ubezpieczeń w tym ubezpieczenia budowy, wszelkie inne koszty np. wynikające z wewnętrznych przepisów obowiązujących na terenie lotniska.
4. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku).
5. Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2024.361 t.j.) dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek doliczyć.
7. W sytuacji, o której mowa w pkt 5 powyżej, w ofercie Wykonawca ma obowiązek:

*1) Poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania   
u Zamawiającego obowiązku podatkowego;*

*2) Wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;*

*3) Wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;*

*4) Wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedza Wykonawcy będzie miała zastosowanie.*

1. Wykonawca przy kalkulowaniu ceny winien również uwzględnić:

a) konieczności uzgadniania organizacji prac budowlanych ze służbami operacyjnymi portu lotniczego oraz pracę pod kontrolą tych służb;

b) w przypadku konieczności wykonywania prac w strefie zastrzeżonej lotniska, gdzie obowiązują szczególne wymogi dotyczące kontroli przepływu osób i towarów;

c) konieczność uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz innych wymaganych prawem pozwoleń, opinii, uzgodnień itp. w ramach procedur formalno-prawnych związanych z wykonaniem zamówienia.

**ROZDZIAŁ XXVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW    
I SPOSOBU OCENY OFERTY**

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

**- CENA** **- 100%**

2.  Ocena ofert nastąpi według następujących wzorów:

               najniższa oferowana wartość brutto spośród ważnych ofert

-----------------------------------------------------------------------------   x 100

        wartości brutto badanej oferty

**Wartość brutto oferty – to wartość za całość przedmiotu zamówienia.**

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

1. Zamawiającyudzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza, która przy uwzględnieniu powyższego kryterium i jego wagi otrzyma największą liczbę punktów – 100 pkt.

**Uwaga nr 19**

Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku  
w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, gdyż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

**ROZDZIAŁ XXVIII.**  **INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w art. 264 ustawy PZP.
2. W przypadku wniesienia odwołania, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą (zwanej dalej KIO lub Izbą) wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia:
   1. dokumentu pełnomocnictwa dla osoby zawierającej umowę w imieniu Wykonawcy, o ile upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, lub dokument pełnomocnictwa nie został wcześniej złożony w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
   2. w przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej),
   3. w przypadku wniesienia w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §14 umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia celem weryfikacji przez Zamawiającego zgodności z wymaganiami zawartymi   
      w zawieranej umowie treści gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
   4. podania informacji, o której mowa w §24 ust. 1 Umowy - dotyczącej powierzenia Podwykonawcom wykonania części zamówienia,
   5. dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia o którym mowa w § 12 umowy.

**ROZDZIAŁ XXIX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPPOWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SWZ wzór umowy – **załącznik nr 10 do SWZ.**
2. Umowa w postępowaniu zostanie zawarta w formie pisemnej.

**ROZDZIAŁ XXX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę **wadium** w wysokości:

**600 000,00 złotych (słownie: sześćset tysięcy złotych).**

1. **Forma wadium**.

Wadium można wnieść w następujących formach:

* 1. pieniądzu;
  2. gwarancjach bankowych;
  3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
  4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w [art. 6b ust. 5 pkt 2](https://sip.lex.pl/#/document/16888361?unitId=art(6(b))ust(5)pkt(2)&cm=DOCUMENT) ustawy z dnia   
     9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 419).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

**PKO BP 14 1020 2313 0000 3802 0564 6296**

Wadium w formie niepieniężnej (np. w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, poręczenia) musi być wniesione **w postaci elektronicznej.**

Wadium w formie innej niż pieniądz Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez wczytanie na platformie JOSEPHINA oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia ze strony gwaranta**.**

Złożone wadium musi dać Zamawiającemu możliwość jego zatrzymania.

Zaleca się umieszczenie dopisku „wadium dot. numeru sprawy **U/21/DIN/2025” .**

W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej, poręczenia - dokument wadium winien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:

1. zobowiązanie GWARANTA/PORĘCZYCIELA do zapłaty sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu następujące okoliczności:
   1. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy PZP,    
      z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy PZP, oświadczenia,  o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
   2. wykonawca, którego oferta została wybrana:

* odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
* nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  1. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

1. dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,
2. wskazanie sumy gwarancyjnej,
3. wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ ubezpieczonego /poręczenia -   Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach,
4. wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji/ubezpieczającego/poręczenia,
5. określenie okresu ważności gwarancji/poręczenia, tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie z gwarancji/poręczenia powstaje oraz wygasa,
6. określenie, że gwarancja/poręczenie jest bezwarunkowa/e, nieodwołalna/e i płatna/e na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta/Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
   1. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy PZP,    
      z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy PZP, oświadczenia,    
      o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
   2. wykonawca, którego oferta została wybrana:

* odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
* nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  1. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

1. Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wadium wnoszone   
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skutecznie wniesione tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w określonym terminie, zostanie odrzucona     
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.

1. Utrata wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwarancji lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:

1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy PZP,   
   z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana:
3. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub
4. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

|  |
| --- |
| **ROZDZIAŁ XXXI. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ W WALUTACH OBCYCH** |

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej.

**ROZDZIAŁ XXXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOW**y

1. Przed zawarciem umowy Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie należy wnieść w formach określonych w art. 450 ust. 1 ustawy PZP, tj.:
3. pieniądzu;
4. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,   
   z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
5. gwarancjach bankowych;
6. gwarancjach ubezpieczeniowych;
7. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
8. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:
9. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
10. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
11. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
12. Do formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zapisy SWZ dotyczące wadium stosuje się odpowiednio.
13. Zgodnie z art. 453 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść najpóźniej przed zawarciem umowy,  
    w oryginale.

**ROZDZIAŁ XXXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY**

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale IX ustawy PZP (art. 505-590 ustawy PZP). Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie   
   o udzielenie zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
2. Środkami ochrony prawnej są:

* odwołanie,
* skarga do sądu.

1. Środki ochrony prawnej przysługują:

* Wykonawcom,
* innym podmiotom, o których mowa w art. 505 ust. 1 ustawy PZP,
* organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców, w przypadkach określonych w art. 505 ust. 2 ustawy PZP,
* a w przypadku skargi do sądu - również Zamawiającemu.

**Odwołanie**

Odwołanie przysługuje na:

1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu   
   o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,
2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach, o których mowa w art. 515 ustawy PZP. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania uregulowane są w art. 513 - 521 ustawy PZP.

**Skarga do sądu**

Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 stronom  oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 579 -590 ustawy PZP.

**XXXIV. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH**

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie **ochrony osób fizycznych** w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.**    
  **ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice*;***
* inspektor ochrony danych osobowych w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. Pan Andrzej Rozwadowski, kontakt: [*rodo@gtl.com.pl*](mailto:rodo@gtl.com.pl)
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr**U/21/DIN/2025** **,,Wybór Wykonawcy dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.:** **Rozbudowa Terminala C po stronie zachodniej na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach****”**

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: uprawnieni pracownicy GTL SA, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP z wyjątkiem danych, o których mowa w [art. 9 ust. 1](https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(9)ust(1)&cm=DOCUMENT) rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 18 ust. 3-5 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio**;**
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres  4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym   
  z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;    
  W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w [art. 15 ust. 1-3](https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(15)ust(1)&cm=DOCUMENT) rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania  
   o udzielenie zamówienia
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

***Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy* *w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*;

* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania   
  w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

*Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w* [*art. 18 ust. 1*](https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(18)ust(1)&cm=DOCUMENT) *rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu*

* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia legalności przetwarzania przekazanych danych  tj. uzyskania zgód na przetwarzanie jeżeli są wymagane oraz spełnienia obowiązku wynikającego  z przepisów o ochronie danych osobowych.
2. Dane pozyskujemy bezpośrednio od osoby, której dotyczą lub ze źródeł powszechnie dostępnych np. Internet, CEiDG, KRS, KRK.